## Slide 1: 📊 Ecossistema de Data Science
Construindo Infraestrutura de Dados de Alta Performance
Fevereiro 2026

## Slide 2: 📋 Agenda
1. Contexto & Desafio Inicial
2. Solução: Arquitetura do Ecossistema
3. Componentes Implementados
4. Projetos em Produção
5. Resultados & Impacto Quantitativo
6. Lições Aprendidas & Próximos Passos

## Slide 3: 01
Contexto & Desafio

## Slide 4: 🔍 Escopo e Objetivos (Antes)
❌ 1.42 GB de dados dispersos em 15+ pastas sem organização
❌ 212 grupos de arquivos duplicados desperdiçando 270 MB
❌ Mesma base (hubspot_leads.csv) copiada em 6 locais diferentes
❌ Zero padronização de nomenclatura (projeto_helio, analise_performance_midiapaga)
❌ Projetos ativos misturados com projetos abandonados
❌ Sem documentação ou inventário do que existia
❌ Scripts Python funcionais, mas sem governança de dados
Notes: ESCOPO E OBJETIVOS
🎯 Objetivo Principal:
Criar do zero um ecossistema profissional de Data Science
📊 Escopo:
• 1.42 GB de dados estruturados
• Arquitetura em 4 camadas
• 2 projetos ML em produção
• 4 scripts de automação
⏱️ Timeline:
Outubro 2025 - Fevereiro 2026 (4 meses)

## Slide 5: 02
Solução: Arquitetura

## Slide 6
🎯 Princípios de Design Aplicados
🏗️ Single Source of Truth (SSOT)
• Todas as bases oficiais em um único repositório central
• _DADOS_CENTRALIZADOS/ como única fonte de verdade
• Projetos NUNCA editam dados, apenas consomem
♻️ DRY (Don't Repeat Yourself)
• Scripts compartilhados reutilizáveis
• Sincronização automatizada de dados
• Zero duplicação de bases após otimização
📊 Separação por Função
• Produção (01-02): Scripts críticos de negócio
• Análises (03): Estudos ad-hoc operacionais
• Auditorias (04): Qualidade de dados
• Pesquisas (05): Estudos educacionais
🏷️ Nomenclatura Clara
• Prefixos numéricos indicam prioridade (01_, 02_)
• Nomes descritivos: Helio_ML_Producao
• Categorias como pastas pai
📦 Versionamento & Backup
• Subpastas historico/ para versões antigas
• _BACKUP_SEGURANCA_* antes de deleções
• _ARQUIVO/ para projetos descontinuados
⚙️ Automação First
• Scripts de sincronização automática
• Validação pós-mudanças
• Inventário e detecção de duplicatas
• Tudo documentado e repetível

## Slide 7: 🏗️ Arquitetura em Camadas
📁 Layer 1: INFRAESTRUTURA CENTRAL
• _DADOS_CENTRALIZADOS/ (SSOT com 5 bases oficiais)
• _SCRIPTS_COMPARTILHADOS/ (4 utilitários Python)
• _ARQUIVO/ (5 projetos inativos preservados)
🚀 Layer 2: PRODUÇÃO (Alta prioridade)
• 01_Helio_ML_Producao: Lead Scoring com Machine Learning
• 02_Pipeline_Midia_Paga: Análise de ROI Meta Ads
📊 Layer 3: ANÁLISES OPERACIONAIS
• 03_Analises_Operacionais/ (4 projetos de análise ad-hoc)
🔍 Layer 4: AUDITORIAS & PESQUISAS
• 04_Auditorias_Qualidade/ (2 projetos de validação)
• 05_Pesquisas_Educacionais/ (2 estudos de perfil)

## Slide 8: 03
Componentes Implementados

## Slide 9: 🏗️ _DADOS_CENTRALIZADOS: Single Source of Truth
📂 hubspot/ (40.22 MB total)
• hubspot_leads_ATUAL.csv (29.37 MB) - 14 colunas de leads
• hubspot_negocios_perdidos_ATUAL.csv (10.85 MB) - 16 colunas
• historico/ - Versões antigas preservadas
📂 matriculas/ (0.95 MB total)
• matriculas_finais_ATUAL.csv (0.16 MB)
• matriculas_finais_ATUAL.xlsx (0.79 MB) - 15 colunas
• historico/ - Versões antigas
📂 marketing/ (0.15 MB)
• meta_ads_ATUAL.csv (0.15 MB) - 10 colunas de campanhas
• historico/ - Versões antigas
✅ Total: 41.32 MB • Atualização: Semanal • Sincronização: Automatizada

## Slide 10: 🔧 _SCRIPTS_COMPARTILHADOS: Automação
1️⃣ sincronizar_bases.py
• Sincroniza dados do central para todos os projetos
• Valida integridade (tamanho, colunas, data modificação)
• Último uso: 7 arquivos sincronizados com sucesso
2️⃣ validar_reorganizacao.py
• Testa se projetos conseguem acessar bases de dados
• Valida CSV/Excel (colunas, linhas, tamanho)
• Último teste: 3/3 projetos validados ✅
3️⃣ inventario_projetos.py (408 linhas)
• Gera Excel com inventário completo de arquivos
• Analisa 1,581 arquivos (CSV + XLSX)
• Output: INVENTARIO_PROJETOS_DATA_ANALYTICS.xlsx
4️⃣ analisar_duplicacoes.py (320 linhas)
• Detecta duplicatas usando MD5 hash
• Identificou 212 grupos duplicados (270 MB)
• Output: RELATORIO_DUPLICACOES.xlsx

## Slide 11: 04
Projetos em Produção

## Slide 12: 🚀 01_Helio_ML_Producao: Lead Scoring
🎯 Objetivo
• Prever probabilidade de conversão de leads do HubSpot
• Priorizar contatos para time comercial
🤖 Tecnologia
• Machine Learning: Random Forest Classifier
• Features: 14 variáveis de leads + 16 de negócios perdidos + matrícula
• Python + Pandas + Scikit-learn
📊 Outputs Automatizados
• Dados_Scored/: Leads com score de conversão (0-100%)
• Relatorios_Unidades/: Excel por unidade para gestores
• Relatorios_ML/: Dashboard de precisão do modelo
🔄 Frequência: Semanal (ou sob demanda)
📁 Backup: 5 versões mais recentes preservadas
✅ Status: Produção ativa desde implementação

## Slide 13: 🚀 02_Pipeline_Midia_Paga: ROI Meta Ads
🎯 Objetivo
• Análise de performance de campanhas Meta (Facebook/Instagram)
• Calcular ROI real (investimento vs receita gerada)
• Otimizar budget de marketing
🔗 Integração de Dados
• Meta Ads API: Gastos, impressões, cliques, conversões
• HubSpot: Leads gerados, vendas fechadas, receita
• Cruzamento: UTMs para atribuição correta
📊 Análises Geradas
• ROI por campanha, conjunto de anúncios, criativo
• Custo por Lead (CPL) e Custo por Aquisição (CPA)
• Performance de segmentações e públicos
• Recomendações de otimização de budget
🔄 Frequência: Semanal
✅ Status: Produção ativa

## Slide 14: 05
Resultados & Impacto

## Slide 15
📈 Impacto Quantitativo Mensurável
330 MB
Espaço Liberado
23% de redução
-100%
Duplicações
0 duplicatas críticas
+40%
Organização
9 categorias claras
-83%
Bases HubSpot
6 cópias → 1 oficial
-75%
Backups
59 → 15 arquivos
0 quebrados
Scripts
100% funcionais

## Slide 16
✨ Impacto Qualitativo
⚡ Eficiência Operacional
• Tempo de atualização de dados: -70%
(antes: copiar em 6 lugares, agora: 1 lugar)
• Risco de usar dados desatualizados: eliminado
• Onboarding de novos analistas: 3x mais rápido
🎯 Qualidade dos Dados
• Única fonte de verdade → consistência
• Validação automática → confiabilidade
• Histórico preservado → auditabilidade
• Documentação completa → transparência
🚀 Produtividade
• Scripts reutilizáveis → menos retrabalho
• Automação de sincronização → zero esforço manual
• Inventário automático → visibilidade total
💼 Valor de Negócio
• Lead Scoring ML → priorização eficiente
• ROI Meta Ads → otimização de marketing
• Auditorias de dados → decisões confiáveis
🛡️ Governança & Segurança
• Backup antes de qualquer deleção
• Versionamento de dados históricos
• Projetos inativos arquivados
• Documentação completa do ecossistema
🔮 Escalabilidade
• Estrutura preparada para crescimento
• Fácil adicionar novos projetos
• Scripts compartilhados evolutivos
• Roadmap definido para próximas fases

## Slide 17: 🗑️ Otimização Executada (Detalhamento)
Batch 1: Duplicatas HubSpot → 176.09 MB recuperados
• 6 cópias de hubspot_leads.csv deletadas
• Mantido: 1 versão oficial em _DADOS_CENTRALIZADOS/
Batch 2: Backups Leads Scored → 18.50 MB recuperados
• Mantidos: 5 scorings mais recentes
• Deletados: 2 backups antigos de Janeiro/2026
Batch 3: Relatórios Antigos → 45.57 MB recuperados
• Relatorios_Unidades: 25 relatórios antigos deletados
• Relatorios_ML: 25 relatórios antigos deletados
• Mantidos: 5 mais recentes de cada categoria
Batch 4: Outputs Duplicados → 89.95 MB recuperados
• projeto_helio_teste/Outputs/ completo arquiveido
• Projeto arquivado em _ARQUIVO/
✅ Total: 59 arquivos deletados • 100% com backup de segurança

## Slide 18: 06
Lições & Próximos Passos

## Slide 19
💡 Lições Aprendidas
✅ O que funcionou bem:
• Backup SEMPRE antes de deletar
→ 100% recuperável, zero estresse
• Validação automática pós-mudanças
→ Detecta problemas imediatamente
• Documentação em múltiplas camadas
→ Excel + Markdown + Diagramas
• Nomenclatura com prefixos numéricos
→ Clareza visual instantânea
• Scripts compartilhados desde o início
→ Evita retrabalho futuro
• Categorização por função (não por pessoa)
→ Sobrevive a mudanças de equipe
⚠️ Desafios encontrados:
• Identificar quais projetos ainda estão ativos
→ Solução: Análise de última modificação
• Scripts com caminhos hardcoded
→ Solução: Validação antes da renomeação
• Decisão: deletar ou arquivar?
→ Solução: _ARQUIVO/ para preservar
• Duplicatas legítimas vs redundantes
→ Solução: Análise de MD5 + contexto
🎯 Aprendizado chave:
Organização de dados não é só técnica,
é também governança, comunicação
e mudança cultural.

## Slide 20: 🚀 Roadmap: Próximos Passos
📅 Curto Prazo (1-3 meses)
• Implementar Git para versionamento de scripts
• Criar testes automatizados (pytest) para scripts críticos
• Agendar execução automática (Task Scheduler / Airflow)
• Implementar logging estruturado e alertas
📅 Médio Prazo (3-6 meses)
• Migrar de CSV para banco de dados (PostgreSQL/Snowflake)
• Implementar API REST para acesso às bases centralizadas
• Criar data catalog com metadados e dicionário de dados
• Implementar CI/CD para deployments automatizados
📅 Longo Prazo (6-12 meses)
• Data Quality monitoring (Great Expectations)
• Self-service analytics (BI para business users)
• MLOps para modelos em produção (MLflow/Kubeflow)
• Data Lakehouse architecture (Delta Lake + Databricks)

## Slide 21: 📚 Documentação Completa Entregue
1. CONTROLE_ENTREGAS_ECOSSISTEMA_DATA_SCIENCE.xlsx
• 2 abas: Resumo Executivo + Ecossistema completo
• 12 entregas documentadas com detalhes
2. INVENTARIO_PROJETOS_DATA_ANALYTICS.xlsx
• 1,581 arquivos catalogados (CSV + XLSX)
• Estatísticas: tamanho, data modificação, localização
3. RELATORIO_DUPLICACOES.xlsx
• 212 grupos de duplicatas identificados
• Análise de MD5 hash + recomendações
4. RELATORIO_LIMPEZA_FINAL.md
• Detalhamento de 330 MB economizados
• Localização do backup de segurança
5. ARQUITETURA_ECOSSISTEMA.md
• Princípios de design + fluxos de trabalho
• Comandos rápidos + roadmap futuro

## Slide 22
🛠️ Stack Tecnológico
🐍 Python 3.12
• Pandas - Manipulação de dados
• Scikit-learn - Machine Learning
• Openpyxl - Leitura/escrita Excel
• Hashlib - MD5 para duplicatas
• Pathlib - Manipulação de caminhos
⚙️ PowerShell
• Automação de file system
• Scripts de desenvolvimento
• Backup e arquivamento
📊 Ferramentas de Dados
• Excel - Relatórios e documentação
• Markdown - Documentação técnica
• Git (futuro) - Versionamento
🤖 Machine Learning
• Random Forest Classifier
• Feature engineering manual
• Cross-validation para validação
• Métricas: Precision, Recall, F1
📈 Análise de Dados
• Análise exploratória (EDA)
• Estatística descritiva
• Detecção de outliers
• Cruzamento de múltiplas fontes
🏗️ Arquitetura
• Design patterns: SSOT, DRY
• Modularização de código
• Separação de responsabilidades
• Documentação como código

## Slide 23: 🎯 Aplicação na Nova Área
Como este trabalho se conecta à construção da Visão de Dados:
✅ Experiência comprovada em organizar dados estruturados
→ Replico em escala corporativa
✅ Habilidade de construir sistemas, não só análises
→ Arquitetura de dados end-to-end
✅ Mentalidade de automação e eficiência
→ Elimino trabalho manual repetitivo
✅ Documentação impecável e comunicação clara
→ Fundamental para alinhar stakeholders
✅ ML em produção gerando valor real
→ Advanced analytics que impactam negócio
🚀 Estou pronto para escalar esses princípios
para toda a organização!

## Slide 24: ?
Perguntas & Discussão

## Slide 25
Obrigado!
Documentação completa disponível em:
C:\Users\a483650\Projetos\Controle_de_entregas\